COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana  di Cagliari

# AREA 6 – Lavori Pubblici

## SCHEDA TECNICA

OGGETTO:	LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA LAPIDEA DEL SANTUARIO DI SAN LUSSORIO.  CUP F73C18000080004.

Visto il Progetto relativo ai lavori indicati in oggetto, si da atto di quanto segue:

- Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Saba;

- La categoria prevalente dell’opera è stata individuata con la categoria OS2-A – importo € 94.558,15 (71,74%)

- Categorie scorporabile e subappaltabile (nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016): categoria OG2 importo € 35.441,85 (27,26%);

- Subappalto:

è possibile procedere al subappalto del 40% dell’importo contrattuale, ma la categoria prevalente solo nella misura del 30% come disposto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 146 c.3 e 89 c. 11, considerata la specificità del settore, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento

- Finanziamento complessivo € 250.000,00 - fondi di bilancio comunale;

- Termine esecuzione lavori: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;

- L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 130.000,00 di cui € 115.734,22 (IVA esclusa) a base d’asta, e € 14.265,78 (IVA esclusa) quali Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- Il contratto dovrà essere stipulato :

- a corpo ;

- a corpo e a misura;

- a misura (solo per manutenzione, restauro e scavi archeolog) ribasso percentuale su elenco prezzi;

- Dovrà essere costituita una cauzione provvisoria del 2% dell’importo lavori pari a € 2.600,00 a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (art. 93 D. Lgs. 50/2016)

- Dovrà essere costituita una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, a copertura di eventuale mancato o inesatto adempimento (solo con ribasso inferiore o uguale al 10%; per ribasso maggiore vedi art. 103, D. Lgs. 50/2016);

- Dovrà essere costituita una polizza di assicurazione per danneggiamenti o distruzione delle opere anche preesistenti per un importo non inferiore a all’importo contrattuale, nonché   per responsabilità civile verso terzi, con   un   massimale   pari a € 500.000,00;

- L’intervento non è soggetto all’applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;

- il CPV è 45454100-5 Lavori di restauro;

- Il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del RUP in data 03/02/2020;

- I S.A.L. dovranno essere emessi al raggiungimento della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute;

- Per il ritardato inizio dei lavori, ovvero ritardata ultimazione dei lavori, l’impresa è soggetta all’applicazione di una penalità pecuniaria, pari all’uno per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- L’importo della manodopera è fissato in € 54.860,00 secondo l’allegato 08 (incidenza della manodopera) del progetto esecutivo approvato;

- Non sono stati approvati criteri ambientali minimi per la tipologia dell’intervento;

- Modalità di sopralluogo:

l’impresa potrà eseguire il sopralluogo liberamente, accedendo all’area, autocertificando con apposito modello l’avvenuto sopralluogo.

Selargius, 05/02/2020

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. Enrico Saba